# MEMORANDO INFORMATIVO

Fecha: 21 de abril de 2025

De: [Tu nombre / Entidad]

Para: Gerencia de Proyectos / Oficina Técnica – Electro Oriente S.A.

Asunto: Estado actual del Proyecto CUI N.º 2304220 – Seguimiento y coordinación interinstitucional

## Resumen:

El proyecto “Creación del servicio de energía eléctrica mediante sistema convencional en las provincias de Lamas y El Dorado” (CUI 2304220) se encuentra registrado como obra activa en fase de ejecución física, pero actualmente paralizada por abandono.

## Puntos clave:

Avance físico: 41% (última declaración: 04/12/2023)

Avance financiero SIAF: 0% (no hay PIM 2025 asignado)

Costo actualizado: S/ 5,486,496.05

Solicitud de financiamiento MINEM/DGER: enviada 28/11/2024

Conformidad Técnica: aprobada (GS-1684-2024)

Unidad Ejecutora actual: Electro Oriente S.A.

## Solicitud:

Solicitamos coordinar esfuerzos para hacer seguimiento conjunto al estado del financiamiento ante el Ministerio de Energía y Minas, y priorizar su inclusión en el PIM 2025.

Se adjunta un archivo Excel con el seguimiento detallado de los hitos principales del proyecto.

Atentamente,

[Firma]

[Responsable del proyecto / Coordinador Técnico]

[Teléfono / Email]